美容工作室私域小程序

产品需求文档（PRD）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

版本：V1.1   |   日期：2026-06-23   |   状态：待评审

文档作者：产品团队   |   业务方：金女士（美容工作室）

# 一、文档说明

## ▌ 1.1 文档目的

本文档基于 2026-06-22 业务需求会议纪要整理，明确美容工作室私域微信小程序 Phase 1 的完整产品需求，供设计、开发、测试及业务方对齐使用。

## ▌ 1.2 术语定义

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| 小程序 | 微信生态内的轻应用，无需下载安装 |
| 核销 | 顾客购买套餐后，每次到店消费时扣减可用次数的操作 |
| 引流溯源 | 记录每个新用户是通过哪位老用户的分享链接/二维码进入的 |
| 私域 | 商家自有的用户资产，不依赖第三方平台（如美团）管控 |
| 店主管理模式 | 小程序内根据账户角色自动切换的管理界面，店主登录后可见 |
| 自建后端API | 部署在自有云服务器上的接口服务，小程序和未来Web端共同调用 |
| 对公账户 | 个体工商户名下的银行账户，用于微信支付收款结算 |

## ▌ 1.3 版本记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-23 | 初稿，基于会议纪要整理 | 产品团队 |
| V1.1 | 2026-06-23 | 技术架构改为自建后端API；B端改为小程序内管理模式；新增上线前置Checklist；更新排期 | 产品团队 |

# 二、产品概述

## ▌ 2.1 产品背景

业务方为一家专注皮肤管理（祛痘、美白、除螨、减肥等）的个人美容工作室，拥有近20年行业经验、自研产品与技术，目前以线下老带新为主要获客方式，客户留存率高但新客拓展受限。

业务方希望通过搭建私域微信小程序，实现：

- 低成本线上引流（以分享二维码为主渠道）

- 用户自主浏览项目、在线下单付款

- 建立可沉淀的客户数据资产，逐步替代纯线下管理

## ▌ 2.2 产品定位

🎯 定位：美容工作室私域服务小程序 📌 核心逻辑：类美团团购模式，用户线上购买美容服务套餐 → 线下到店消费核销 🚫 不是：实物电商（无快递）、医美资质平台、第三方SaaS工具 💡 关键差异：完全自有私域，支持引流溯源与分销追踪，数据归属商家

## ▌ 2.3 目标用户

| 角色 | 描述 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 顾客（C端） | 周边高校学生、上班族，有皮肤管理需求 | 便捷了解项目、低门槛体验、随时预约 |
| 店主（B端） | 工作室经营者（当前为单人），使用手机管理 | 引流获客、核销管理、查看经营数据 |

## ▌ 2.4 分阶段规划

| 阶段 | 端形态 | 目标 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1（本文档） | 微信小程序 C端 + B端店主模式 | 快速上线，验证线上引流 | 项目展示、下单付款、引流溯源、预约日历、核销、客户管理 |
| Phase 2（后续） | 小程序持续迭代 + Web管理端新增 | 精细化运营 + 领导层数据视角 | 分销返佣、排班管理、多渠道汇聚、Web端全量数据报表、多店管理 |

📌 关于 Phase 2 Web端的说明 Phase 1 B端使用小程序内店主管理模式，满足单店单人的移动端操作场景（核销、查预约、看数据）。 Phase 2 Web端定位为「领导层/运营层的全量数据视角」，适合坐在电脑前查看多维报表、管理多店、 批量运营操作等场景。Web端与小程序共用同一套后端API，Phase 2 只需新增前端项目，后端无需重写。

# 三、技术架构说明

## ▌ 3.1 架构决策：自建后端 API（非微信云开发）

本项目采用自建后端API方案，而非微信云开发（云函数）。原因如下：

| 对比项 | 微信云开发（不选） | 自建后端API（选用） |
| --- | --- | --- |
| Web端支持 | ❌ 云函数仅供小程序调用，Web端无法直接请求 | ✅ 小程序和Web端共用同一套接口 |
| 数据控制权 | 数据存储在微信云，迁移困难 | ✅ 数据存储在自有服务器，完全可控 |
| 扩展性 | 受限于微信生态，接入第三方服务复杂 | ✅ 可自由对接任意第三方服务 |
| Phase 2成本 | Web端需重写整套后端，等于返工 | ✅ Web端只需新增前端，复用已有API |
| 初期成本 | 免费额度内几乎零成本 | 约 110-120元/月（见基础设施清单） |

## ▌ 3.2 整体架构图（文字描述）

【Phase 1】 微信小程序（C端顾客界面） ┐ ├──→ 自建后端 API（云服务器） ──→ MySQL 数据库 微信小程序（B端店主模式） ┘ ↕ 对象存储OSS（图片） 【Phase 2 新增，后端无需改动】 Web管理端（浏览器） ──────────→ 复用同一套后端 API（新增Web专属接口）

## ▌ 3.3 基础设施清单与成本

| 项目 | 推荐方案 | 费用参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云服务器 ECS | 2核4G，腾讯云/阿里云 | 约 100元/月 | 新用户活动价约 99元/年 |
| 对象存储 OSS | 腾讯云COS / 阿里云OSS | 约 10元/月 | 存储项目图片、效果图 |
| 域名 | 任意注册商购买 | 约 60元/年 | 需与服务器同主体，便于备案 |
| SSL证书 | 腾讯云/阿里云免费版 | 免费 | 小程序强制要求HTTPS |
| 微信支付商户号 | 个体工商户申请 | 免费申请 | 需营业执照+身份证+结算账户 |
| 小程序认证 | 企业认证（个体工商户适用） | 300元/年 | 需营业执照 |
| 合计 |  | 约 110-120元/月 | 首年因活动价更低 |

## ▌ 3.4 技术选型

| 层级 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 小程序前端 | Taro（React）或微信原生 | 推荐Taro，便于Phase 2多端复用 |
| 后端框架 | Node.js（Koa/Express）或 Python（FastAPI） | 按团队技术栈选型 |
| 数据库 | MySQL 8.0+ | 主库 + 定期备份 |
| 文件存储 | 腾讯云COS 或 阿里云OSS | 图片CDN加速 |
| 微信支付 | JSAPI支付（小程序内唤起） | 资金直付店主微信商户号 |
| 消息通知 | 微信订阅消息（模板消息） | 预约确认、核销通知 |
| Phase 2 Web端 | React 或 Vue（届时新建前端项目） | 复用Phase 1后端API |

# 四、用户旅程（Phase 1）

## ▌ 4.1 C端核心路径

① 收到老用户分享的小程序二维码/链接 ② 微信扫码进入 → 授权手机号登录（一键点击） ③ 首页浏览项目列表 → 查看项目详情（图文+效果图） ④ 选择套餐 → 在线支付（微信支付） ⑤ 支付成功 → 查看预约日历 → 选择到店时间 ⑥ 系统推送预约确认通知 → 到店消费 → 店主核销次数 ⑦ 用户可分享自己的专属码给朋友，形成裂变

## ▌ 4.2 B端店主路径（小程序内）

① 店主账号登录小程序 → 自动进入「店主管理模式」（底部Tab显示「管理」入口） ② 上架/编辑美容项目与套餐内容 ③ 配置预约日历：设置营业时段 & 每时段最大接待人数 ④ 查看「今日预约」列表 → 顾客到店时点击「核销」 ⑤ 手工录入线下老客信息 ⑥ 查看客户统计、引流溯源数据 ⑦ 向全体用户发送营销消息

# 五、功能需求详述

## ▌ 5.1 角色与权限体系

| 角色 | 登录方式 | 可见界面 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通顾客 | 微信授权+手机号 | C端全部页面 | 默认角色 |
| 店主/管理员 | 微信授权+手机号（后台配置为管理员） | C端页面 + 底部「管理」Tab及所有管理页 | Phase 1仅一个管理员账户 |

Phase 1 权限简化：仅区分「普通用户」与「管理员」两种角色，管理员在后端数据库中手动配置。Phase 2 可扩展为多角色体系（店长/美容师/运营等）。

## ▌ 5.2 用户登录

| 需求项 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 微信OAuth授权 | 调用 wx.login 获取code，后端换取openid建立账户 | P0 |
| 手机号授权 | 使用微信「获取手机号」Button组件，用户主动点击授权，后端解密获取真实手机号 | P0 |
| 静默登录 | 已授权用户再次进入自动登录，无需重复操作 | P0 |
| 引流来源绑定 | 进入时携带inviter_id参数，登录成功后记录邀请关系（仅绑定首次邀请者） | P0 |

⚠️ 注意：微信手机号获取需小程序完成认证，且必须在按钮点击事件中调用，不可静默获取。

## ▌ 5.3 项目展示

### ◆ 5.3.1 首页

| 区块 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Banner | 工作室宣传图/效果图轮播，后台可配置 | P0 |
| 项目分类 | 按类型快速筛选（祛痘/美白/除螨/减肥/套餐） | P0 |
| 项目列表 | 卡片形式，含封面图、项目名、价格、标签（引流价/热门） | P0 |
| 公告栏 | 店主可发布的营销通知 | P1 |

### ◆ 5.3.2 项目详情页字段

| 字段 | 说明 | 必填 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 最多30字 | 是 |
| 项目描述 | 富文本，支持图片插入（效果图/前后对比图） | 是 |
| 适用肌肤 | 标签选择（油皮/干皮/混合/敏感/痘痘肌） | 否 |
| 价格 | 实际价格 + 划线原价 | 是 |
| 套餐内容 | 包含子项目及各自可用次数（如：祛痘3次+美白2次） | 是 |
| 有效期 | 购买后有效天数（默认365天） | 是 |
| 效果图集 | 最多10张，支持原图查看 | 是 |
| 注意事项 | 到店须知、禁忌症说明 | 否 |

## ▌ 5.4 下单与支付

| 环节 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 订单确认页 | 展示项目名、价格、用户手机号，支持备注输入 | P0 |
| 微信支付 | 调用微信支付JSAPI，资金直付店主微信商户号/对公账户 | P0 |
| 支付回调 | 支付成功后立即生成订单记录，状态：已付款-待使用 | P0 |
| 支付成功页 | 展示订单号、项目内容、剩余次数，引导去预约 | P0 |
| 我的订单 | 订单列表，展示全部历史订单及当前状态 | P0 |
| 退款 | Phase 1暂不支持线上退款，线下处理（页面注明） | P2 |

## ▌ 5.5 预约系统

| 功能项 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 日历视图 | 展示未来30天可预约日期，已约满日期灰显 | P0 |
| 时间段选择 | 按小时分格，展示当前已约人数/最大容量 | P0 |
| 容量配置 | 管理员配置营业时段（如08:00-24:00）及每时段最大接待人数 | P0 |
| 预约确认 | 确认后系统发送微信订阅消息通知顾客+店主 | P0 |
| 预约管理 | 用户可查看/取消预约（到店前N小时内可取消，可配置） | P1 |
| 线下占位 | 店主在后台手动录入线下预约，同步占用容量 | P1 |

业务规则：同一订单套餐可多次预约，每次消耗1次核销次数；次数耗尽后不可再预约；初期建议每时段默认上限2人。

## ▌ 5.6 核销管理

| 功能项 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 核销入口 | 店主管理模式「今日预约」列表中操作 | P0 |
| 核销操作 | 展示顾客信息、项目名、预约时间，点击「确认核销」 | P0 |
| 次数扣减 | 核销后该订单可用次数-1，实时更新 | P0 |
| 核销记录 | 每次核销生成不可撤销记录（时间/操作人/剩余次数） | P0 |
| 顾客端查看 | 顾客在「我的订单」可查看剩余次数及核销历史 | P0 |

## ▌ 5.7 引流溯源与分享

| 功能项 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 专属分享码 | 每位注册用户生成含inviter_id的专属小程序码 | P0 |
| 分享入口 | 首页「分享」入口 + 支付成功页引导 | P0 |
| 来源追踪 | 通过scene参数携带inviter_id，注册时绑定邀请关系（仅绑定首次） | P0 |
| 引流排行 | 管理端展示邀请人数排行Top10 | P0 |
| 分享海报 | 生成含用户头像的分享海报图，可保存到相册 | P1 |

Phase 1 仅记录溯源数据，不做自动返佣计算。Phase 2 再实现返佣机制。

## ▌ 5.8 客户管理（B端）

| 功能项 | 需求描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 客户列表 | 含：昵称/姓名、手机号、注册时间、累计消费金额、到店次数 | P0 |
| 客户详情 | 基本信息、订单列表、核销历史、最近预约 | P0 |
| 手工录入 | 管理员手动添加线下老客（姓名+手机号），关联历史消费 | P0 |
| 客户搜索 | 按手机号/姓名搜索 | P0 |
| 消息推送 | 批量向全体用户发送订阅消息（需用户已授权接收） | P1 |

## ▌ 5.9 数据统计（B端）

| 指标 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 累计客户数 | 去重注册用户总数 | P0 |
| 今日到店数 | 今日完成核销次数 | P0 |
| 本月营收 | 当月已支付订单金额汇总 | P0 |
| 各项目销量 | 每个项目/套餐购买次数排行 | P0 |
| 引流排行 | 按邀请新用户数量排行Top10 | P0 |
| 用户增长趋势 | 按日/周/月新增用户数折线图 | P1 |

# 六、非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 支付安全 | 严格遵循微信支付安全规范，服务端校验签名，密钥不暴露前端 |
| 数据安全 | 用户手机号加密存储，后台操作日志留存 |
| 性能 | 首页加载 < 2s（4G网络），支付接口响应 < 3s |
| 可用性 | 服务可用性 ≥ 99.5%，支付/核销流程做容灾设计 |
| 兼容性 | 微信最新版 + 近2年主流机型（iOS/Android） |
| 隐私合规 | 用户协议 & 隐私政策页面，手机号获取须明示用途 |
| API设计规范 | RESTful风格，接口版本化（/api/v1/...），为Phase 2 Web端预留扩展空间 |

# 七、核心数据模型（概要）

| 表名 | 主要字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, openid, phone, nickname, avatar, role, inviter_id, created_at | 注册用户，role区分普通用户/管理员 |
| invitations | id, inviter_id, invitee_id, registered_at, first_order_at | 引流溯源关系 |
| products | id, name, desc, price, original_price, images, is_active | 项目/套餐定义 |
| product_items | id, product_id, item_name, total_count | 套餐内子项目及次数 |
| orders | id, user_id, product_id, amount, status, paid_at, expire_at | 订单，含有效期 |
| order_items | id, order_id, item_name, total_count, used_count | 套餐核销次数跟踪 |
| appointments | id, order_id, user_id, appt_time, status, source | 预约记录，source区分线上/线下录入 |
| verifications | id, appointment_id, order_item_id, verified_at, operator_id | 核销记录 |
| schedules | id, date, time_slot, max_capacity, current_count | 预约日历容量配置 |

# 八、页面清单（Phase 1，小程序）

Phase 1 所有功能（C端 + B端店主管理模式）均在同一微信小程序内实现，根据账户角色切换界面。

## ▌ 8.1 C端页面（顾客）

| 页面 | 路径 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 登录授权页 | /pages/login/index | 微信一键授权 + 手机号获取 |
| 首页 | /pages/index/index | Banner、项目分类Tab、项目列表 |
| 项目详情页 | /pages/product/detail | 图文详情、效果图、购买按钮 |
| 订单确认页 | /pages/order/confirm | 商品信息确认、备注输入 |
| 支付结果页 | /pages/order/result | 支付成功/失败反馈、引导预约 |
| 预约日历页 | /pages/appointment/calendar | 日历 + 时间段选择 |
| 预约确认页 | /pages/appointment/confirm | 确认预约信息并提交 |
| 我的订单 | /pages/user/orders | 订单列表、状态筛选 |
| 订单详情 | /pages/user/order-detail | 套餐信息、核销历史、发起预约入口 |
| 我的预约 | /pages/user/appointments | 预约列表、取消操作 |
| 分享页 | /pages/share/index | 专属二维码展示、海报生成 |
| 个人中心 | /pages/user/profile | 基本信息、订单/预约/分享入口 |

## ▌ 8.2 B端页面（店主管理模式，同一小程序内）

💡 实现方式：店主登录后，底部导航栏新增「管理」Tab，点击进入管理模块。 普通顾客看不到此Tab，无法访问任何管理页面。

| 页面 | 路径 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 管理首页/Dashboard | /pages/admin/index | 今日数据卡片：到店数、营收、新增用户 |
| 今日预约列表 | /pages/admin/appointments | 当日预约一览，支持核销操作 |
| 核销记录 | /pages/admin/verifications | 历史核销记录查询 |
| 项目列表（管理） | /pages/admin/products | 查看/上架/下架/排序项目 |
| 项目新增/编辑 | /pages/admin/product-edit | 填写详情、上传图片、设置套餐内容 |
| 预约日历配置 | /pages/admin/schedule | 设置营业时段、每时段最大接待人数 |
| 客户列表 | /pages/admin/customers | 客户搜索、查看详情、手工录入 |
| 客户详情 | /pages/admin/customer-detail | 基本信息、订单、核销记录 |
| 引流溯源报表 | /pages/admin/referral | 邀请排行、邀请关系查看 |
| 消息推送 | /pages/admin/push | 编辑推送内容，发送全体用户 |
| 数据统计 | /pages/admin/stats | 营收趋势、项目销量、用户增长图表 |

## ▌ 8.3 Phase 2 Web端规划（备注）

| 模块 | 说明 |
| --- | --- |
| 多店数据总览 | 跨门店汇总报表，适合领导层查看 |
| 全量客户管理 | 大屏数据表格、批量操作、高级筛选 |
| 营收财务报表 | 按日/周/月/年多维度数据导出 |
| 分销返佣管理 | 返佣规则配置、佣金结算记录 |
| 多角色权限管理 | 店长/运营/美容师等角色配置 |

Web端复用Phase 1后端API（新增Web专属接口），前端独立项目，部署在同一服务器。

# 九、上线前置条件 Checklist

以下事项与开发并行推进，部分有较长等待周期，需第一时间启动。

| 类别 | 事项 | 负责方 | 预计周期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 域名备案 | 购买域名并提交ICP备案申请 | 客户+开发 | 约20个工作日 | ⬜ 待启动 |
| 服务器 | 购买云服务器ECS（建议与备案同步启动） | 开发 | 1天 | ⬜ 待启动 |
| 小程序注册 | 微信公众平台注册小程序账号 | 客户 | 1天 | ⬜ 待确认 |
| 小程序认证 | 个体工商户企业认证（需营业执照，300元/年） | 客户 | 3-5个工作日 | ⬜ 待启动 |
| 微信支付 | 申请微信支付商户号（需营业执照+身份证+结算账户） | 客户 | 3-7个工作日 | ⬜ 待启动 |
| 手机号授权 | 小程序认证完成后方可开通「获取手机号」权限 | 开发 | 认证后即开通 | ⬜ 待认证 |
| 订阅消息模板 | 在微信公众平台申请预约通知、核销通知模板 | 开发 | 1-3个工作日 | ⬜ 待申请 |
| SSL证书 | 申请并部署域名SSL证书（免费版） | 开发 | 1天 | ⬜ 待备案完成 |

⚠️ 关键路径：域名备案（20天）是上线最长等待项，必须第一时间启动，否则即使代码开发完成也无法上线。

# 十、开发排期建议（Phase 1，约6周）

| 周次 | 工作内容 | 并行事项（客户侧） | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | 需求评审、技术选型、服务器购买、环境搭建、UI设计启动 | 购买域名、提交备案申请、注册小程序账号 | 开发环境就绪、设计稿首页 |
| Week 2 | 用户体系（登录/授权/溯源绑定）+ 项目管理后台CRUD | 申请小程序认证、申请微信支付商户号 | 登录流程可跑通、后台可上架项目 |
| Week 3 | 下单流程 + 微信支付对接 + 订单管理 | 配合支付联调提供商户号信息 | 完整购买链路可用 |
| Week 4 | 预约日历 + 核销系统 + 微信订阅消息通知 | 备案预计完成，域名解析配置 | 预约核销主流程就绪 |
| Week 5 | 分享溯源 + 客户管理 + 数据统计页 | 准备小程序发布所需素材（图标/介绍） | 引流功能完整 |
| Week 6 | 联调测试、Bug修复、小程序审核提交（审核约1-7天） | 审核期间准备运营素材 | 正式上线 |

# 十一、待确认事项

| 编号 | 问题 | 影响范围 | 建议默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 微信支付商户号注册是否已启动？ | 支付功能上线时间 | 尽快启动 |
| Q2 | 小程序名称是否已确定？ | 小程序注册认证 | 尽快确认 |
| Q3 | 预约取消规则：顾客最晚可在到店前几小时取消？ | 预约模块规则 | 建议到店前2小时 |
| Q4 | 套餐有效期：购买后默认有效天数？ | 订单有效期逻辑 | 建议365天 |
| Q5 | 引流海报展示店主真实信息还是匿名店铺形式？ | 分享页设计 | 待确认 |
| Q6 | Phase 1 是否只需一个管理员账户？ | 权限系统设计 | 是，仅一个店主账户 |

本文档为 V1.1 版本，主要变更：技术架构改为自建后端API、B端改为小程序内店主管理模式、新增上线前置Checklist。如有变更请通过版本记录追踪。